ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта автоматизации 3-х контрольно-пропускных пунктов коттеджного поселка «Спас-Каменка»

с использованием системы автоматического проезда Smart Gate

1. Общие сведения о проекте

1.1 Наименование проекта

Автоматизация контрольно-пропускных пунктов (КПП) коттеджного поселка «Спас-Каменка» с использованием системы автоматического проезда Smart Gate.

1.2 Цель проекта

Целью проекта является повышение уровня безопасности поселка, автоматизация процессов контроля въезда и выезда транспортных средств, а также снижение нагрузки на сотрудников охраны за счет внедрения системы автоматического распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств.

1.3 Основание для подготовки обоснования

Настоящее финансово-экономическое обоснование подготовлено для рассмотрения жителями коттеджного поселка «Спас-Каменка» вопроса о внедрении системы Smart Gate на 3-х КПП поселка.

2. Текущее состояние системы контроля доступа

В настоящее время контроль въезда и выезда на территории поселка осуществляется сотрудниками охраны в ручном режиме.

В рамках действующего договора охраны службу несут 3 сотрудника.

Текущие ежемесячные расходы поселка на обеспечение охраны составляют:

345 000 рублей в месяц.

Основная часть операций на КПП выполняется вручную и включает:

- проверку транспортных средств;

- открытие шлагбаумов;

- взаимодействие с жителями и гостями;

- оформление гостевого доступа;

- контроль проезда экстренных служб.

Существующая модель работы КПП требует значительных трудозатрат сотрудников охраны и отвлекает их от выполнения непосредственных функций по обеспечению безопасности территории поселка.

3. Описание предлагаемого решения

3.1 Система Smart Gate

В качестве решения предлагается внедрение программно-аппаратного комплекса Smart Gate.

Система обеспечивает:

- автоматическое распознавание государственных регистрационных номеров автомобилей;

- автоматическое открытие шлагбаумов для авторизованных транспортных средств;

- ведение журнала въездов и выездов;

- фотофиксацию транспортных средств;

- удаленное управление доступом;

- предоставление доступа жителям через мобильное приложение;

- автоматический пропуск экстренных служб.

3.2 Функциональные возможности

Согласно коммерческому предложению поставщика, система включает:

- камеры распознавания номеров;

- GSM-модуль удаленного управления;

- мини-компьютер с лицензией программного обеспечения;

- личный кабинет администратора;

- мобильное приложение для жителей;

- систему автоматического пропуска служб 112;

- облачное хранение данных;

- круглосуточную техническую поддержку.

4. Основные задачи внедрения

Внедрение системы Smart Gate позволит решить следующие задачи:

4.1 Повышение уровня безопасности

- обеспечение автоматизированного контроля доступа;

- исключение несанкционированного въезда;

- ведение истории всех проездов;

- оперативное получение информации о перемещении транспорта;

- обеспечение гарантированного доступа экстренных служб.

4.2 Повышение эффективности работы охраны

После внедрения системы сотрудники охраны смогут уделять больше внимания:

- контролю территории поселка;

- патрулированию;

- реагированию на инциденты;

- проверке подозрительных ситуаций;

- обеспечению общественного порядка.

При этом значительная часть рутинных операций по открытию шлагбаумов и ворот и проверке автомобилей будет автоматизирована.

4.3 Повышение удобства для жителей

Система обеспечивает:

- автоматический въезд без необходимости звонка охране;

- быстрый пропуск гостей;

- управление доступом через мобильное приложение;

- снижение времени ожидания на КПП;

- сокращение очередей при въезде и выезде.

5. Финансовая часть проекта

5.1 Единовременные затраты

Согласно коммерческому предложению стоимость поставки программно-аппаратного комплекса Smart Gate для оснащения 3-х КПП составляет:

| Наименование | Стоимость |
| --- | --- |
| Поставка 3-х комплексов Smart Gate | 714 000 ₽ |
| Монтажные и пусконаладочные работы | 150 000 ₽ |
| Общая стоимость проекта | 864 000 ₽ |

В состав стоимости входят:

- 3 системы распознавания номеров;

- мобильное приложение для жителей;

- автоматический пропуск служб 112;

- монтажные элементы;

- программное обеспечение.

5.2 Расходы на обслуживание

Ежемесячные расходы на обслуживание системы составляют:

| Наименование | Стоимость |
| --- | --- |
| Обслуживание системы Smart Gate | 30 600 ₽ / месяц |

В стоимость обслуживания входят:

- техническая поддержка;

- мобильный интернет;

- обслуживание GSM-модулей;

- доступ к облачному сервису;

- хранение журнала проездов;

- хранение фотографий;

- резервный канал доступа для служб 112;

- пожизненная гарантия.

6. Расчет затрат в пересчете на домовладение

Количество домовладений в поселке: 182 дома.

6.1 Единовременный платеж

Расчет:

864 000 ₽ / 182 дома = 4 747 ₽ на домовладение

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая стоимость проекта | 864 000 ₽ |
| Количество домов | 182 |
| Единовременные затраты на дом | ~4 747 ₽ |

6.2 Ежемесячные расходы

Расчет:

30 600 ₽ / 182 дома = 168 ₽ на домовладение в месяц

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Ежемесячное обслуживание | 30 600 ₽ |
| Количество домов | 182 |
| Расходы на дом в месяц | ~168 ₽ |

7. Сравнение текущей и предлагаемой модели

| Показатель | Текущая модель | После внедрения Smart Gate |
| --- | --- | --- |
| Контроль въезда | Ручной | Автоматизированный |
| Проверка автомобилей | Охранником | Системой распознавания |
| Открытие шлагбаума | Вручную | Автоматически |
| Журнал проездов | Ограниченный | Полный электронный |
| Фотофиксация | Отсутствует | Есть |
| Пропуск служб 112 | Вручную | Автоматический |
| Нагрузка на охрану | Высокая | Сниженная |
| Контроль территории | Ограниченный | Повышенный |
| Удобство для жителей | Среднее | Повышенное |

8. Оценка эффективности проекта

8.1 Экономическая эффективность

Проект предусматривает сезонную оптимизацию работы охраны.

В период с октября по апрель включительно после внедрения системы Smart Gate появляется возможность отказаться от одного сотрудника охраны без снижения уровня безопасности поселка.

Это обусловлено автоматизацией следующих функций:

- распознавание и идентификация транспортных средств;

- автоматическое открытие шлагбаумов;

- ведение журнала проездов;

- оформление гостевого доступа;

- автоматический пропуск экстренных служб.

В результате внедрения системы значительная часть рутинных операций будет выполняться автоматически, что позволит перераспределить нагрузку между оставшимися сотрудниками охраны.

Расчет экономического эффекта

Текущие расходы на охрану:

345 000 ₽ в месяц при работе 3 сотрудников.

Средняя стоимость одного сотрудника охраны:

345 000 ₽ / 3 = 115 000 ₽ в месяц.

Планируемое сокращение расходов в период с октября по апрель:

115 000 ₽ × 7 месяцев = 805 000 ₽ в год.

Ежегодные расходы на обслуживание системы Smart Gate:

30 600 ₽ × 12 месяцев = 367 200 ₽ в год.

Годовой экономический эффект

805 000 ₽ − 367 200 ₽ = 437 800 ₽ в год.

Таким образом, внедрение системы Smart Gate позволит не только повысить уровень автоматизации и безопасности, но и обеспечить ежегодное снижение расходов поселка.

Оценка срока окупаемости

Стоимость внедрения системы:

864 000 ₽.

При расчетной экономии 437 800 ₽ в год ориентировочный срок окупаемости проекта составит:

864 000 ₽ / 437 800 ₽ ≈ 2 года.

8.2 Организационная эффективность

В результате внедрения системы:

- повышается прозрачность контроля въезда;

- формируется электронная история проездов;

- сокращается время обработки транспортных средств;

- повышается уровень безопасности;

- улучшается качество работы охраны.

Даже при сокращении одного сотрудника в зимний период уровень контроля доступа сохраняется за счет автоматизации основных функций КПП.

8.3 Социальная эффективность

Для жителей поселка внедрение системы обеспечивает:

- более комфортный въезд;

- сокращение времени ожидания;

- повышение безопасности;

- возможность удаленного управления доступом;

- удобное оформление гостевых пропусков.

Дополнительным преимуществом является возможность частичной компенсации расходов на внедрение системы за счет последующего снижения затрат на охрану.

9. Возможные риски и способы их минимизации

| Риск | Способ минимизации |
| --- | --- |
| Ошибки распознавания номеров | Управление шлагбаумом через приложение на смартфоне |
| Сбой интернет-соединения | Управление шлагбаумом по звонку на определенный номер телефона (использование GSM-каналов) |
| Технические неисправности | Круглосуточная техническая поддержка |
| Неполнота базы автомобилей | Постепенное наполнение базы данных |
| Сопротивление пользователей | Пошаговое внедрение и информирование жителей |

10. Выводы

Внедрение системы Smart Gate в коттеджном поселке «Спас-Каменка» является технически и организационно обоснованным решением, направленным на повышение уровня безопасности и автоматизацию работы КПП.

Реализация проекта позволит:

- автоматизировать контроль въезда и выезда;

- снизить нагрузку на сотрудников охраны;

- повысить эффективность контроля территории;

- обеспечить ведение электронного журнала проездов;

- повысить удобство для жителей поселка;

- обеспечить автоматический доступ экстренных служб.

Стоимость внедрения проекта с учетом монтажных и пусконаладочных работ составляет 864 000 рублей.

Ежемесячные расходы на обслуживание системы составляют 30 600 рублей.

В пересчете на домовладение:

- единовременные затраты составят около 4 747 рублей;

- ежемесячные расходы на обслуживание — около 168 рублей.

С учетом относительно невысокой стоимости проекта в пересчете на одно домовладение, а также значительного повышения уровня автоматизации и безопасности, внедрение системы Smart Gate представляется целесообразным и рекомендованным к рассмотрению для реализации в поселке «Спас-Каменка».

Приложение

Основные параметры проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Количество домов | 182 |
| Текущие расходы на охрану | 345 000 ₽ / месяц |
| Стоимость внедрения Smart Gate с учетом монтажа и ПНР | 864 000 ₽ |
| Ежемесячное обслуживание | 30 600 ₽ |
| Единовременные затраты на дом | ~4 747 ₽ |
| Ежемесячные расходы на дом | ~168 ₽ |