УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Товарищества собственников недвижимости

садоводческого некоммерческого Товарищества

"Спас-Каменка"

Протокол № ___________ от _______ 2026 г

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (СВОДНОЕ)

размера целевых взносов ТСН СНТ «Спас-Каменка» на 2026-2027 год

Финансово-экономическое обоснование служит для определения размера целевых взносов на основании утвержденных Общим собранием размеров и критерия определения размера целевого взноса (формулы).

Для расчета целевых взносов принято количество земельных участков в пределах границ товарищества 182.

Размер целевого взноса, равно как и расходы за приобретение, создание имущества общего пользования, капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории Товарищества, за услуги и работы третьих лиц в пользу товарищества рассчитаны по соответствующей формуле:

𝑉𝑛=𝐶/𝑁

Где:

Vn – целевой взнос для каждого земельного участка, руб;

С – сметная стоимость затрат в соответствующем ФЭО, руб;

N – общее число участков, согласно количеству участков в пределах границ территории товарищества (182).

Неиспользование или отсутствие необходимости использования тех или иных услуг, работ или несения расходов Товариществом не является основанием для освобождения собственников и правообладателей земельных участков от уплаты целевых взносов.

Начисление целевых взносов индивидуально по каждому участку производится бухгалтерией и отражается в квитанциях на оплату.

| Статьи сметы | Статья сметы | Смета 26-27 | Сумма на 1 участок | Срок уплаты | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение территории поселка |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка 3-d заборов, ворот и калиток | 1 274 000 | 7 000,00 | До 15.07.26 | 440 метров забора + 1 ворота + 3 калитки. Документ схема ограждения поселка. КП Zaboroff. Устанавливается с целью защиты от прониклновения посторонних в поселок. 1 участок ограждение с калиткой возводится от 811 до 812 участка со стороны озера. 2 участок: Установка ограждения от 801 до 701 с воротами и 2 калитками |
|  | ИТОГО: | 1 274 000 | 7 000,00 |  |  |
| 2 | Система аавтоматизированного управления шлагбаумом (ворот) путем распознавания автомобильного номера Smart Gate |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка системы Smart Gate аавтоматизированного управления шлагбаумом (ворот) путем распознавания автомобильного номера на 3-х постах охраны | 864 500 | 4 750,00 | До 15.07.26 | Целью является повышение уровня безопасности поселка, автоматизация процессов контроля въезда и выезда транспортных средств, а также снижение нагрузки на сотрудников охраны за счет внедрения системы автоматического распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств. Внедрение системы позволит уменьшить затраты на охрану. КП от Компании «Ангелы Ай-Ти» |
|  | ИТОГО: | 864 500 | 4 750,00 |  |  |
| 3 | ВЗУ |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение запасного скважинного насоса | 209 300 | 1 150,00 | До 30.11.26 | Покупка необходима для оперативной замены вышедшего из строя насоса в случае аварии |
| 3.2. | Приобретение нового шкафа управления глубинным насосом | 47 320 | 260,00 | До 30.11.26 | Действующий шкаф изношен и требует замены |
| 3.3. | Установка автоматики для переключения скважинных насосов и уведомления о сбоях на скважинных насосас и насосах станции 2 -го подъема | 251 160 | 1 380,00 | До 30.11.26 | 200000 автоматика переключения + 50 система уведомлений КП Гидрогеосервис |
|  | ИТОГО: | 507 780 | 2 790,00 |  |  |
| 4 | Организация поста охраны |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка нового домика охраны на южном въезде в районе 101 участка | 546 000 | 3 000,00 | До 15.07.26 | КП Бытовки Быстро |
| 4.2. | Подключение к коммуникациям, установка септика на новом посту охраны | 637 000 | 3 500,00 | До 15.07.26 | Установка септика Эргобокс + Подключение электроснабжения + Подключение водопровода +Подключение к интернет КП Сереветник |
| 4.3. | Установка автоматичесих откатных ворот с калиткой и 36 м. Забора напротив 101 участка | 546 000 | 3 000,00 | До 15.07.26 | Устанавливается для замыкания контура границ поселка и контроля за проходом пешеходов. КП от ИП Гадяцкий |
|  | ИТОГО: | 1 729 000 | 9 500,00 |  |  |
| 5 | Дороги вариант 1 |  |  |  |  |
| 5.1. | Покрытие всех дорог поселка асфальтом | 31 668 000 | 174000,00 | До 15.08.26 | КП от ООО «Ру-Пром» |
|  | ИТОГО: | 31 668 000 | 174000,00 |  |  |
| 5 | Дороги вариант 2 |  |  |  |  |
| 5.1. | Покрытие всех дорог асфальтовой крошкой с укладкой асфальтоукладчиком и трамбовкой катком 12т | 13 995 800 | 76 900,00 | До 15.08.26 | КП от ООО «Ру-Пром» |
|  | ИТОГО: | 13 995 800 | 76 900,00 |  |  |
|  | СУММАРНО по всем статьям при варианте 1 по дорогам | 36 043 280 | 198040,00 |  |  |
|  | СУММАРНО по всем статьям при варианте 2 по дорогам | 18 371 080 | 100940,00 |  |  |

Оплата взносов (плата на приобретение, создание и содержание имущества общего использования), далее плата, осуществляется в соответствии со следующим графиком:

По статьям 1, 2, 4  – взнос/плата вносится в срок до 15.07.2026 г. Срок обусловлен срочностью выполнения работ.

По статье   5 – взнос/плата вносится в срок до 15.08.2026 г. Срок обусловлен влиянием сезонности на качество выполняемых работ.

По статье 3 – взнос/плата вносится до 30.11.2026 г. В настоящее время оба погружных насоса работают, но для оперативности замены вышедшего из строя в случае аварии насоса, у нас должен быть в наличии запасной.

Указанные сроки являются обязательными. При этом суммы могут вноситься частями ранее установленных сроков.

Голосование на Общем собрании членов производится по каждой статье отдельно, что в итоге отображается в Протоколе Общего собрания членов товарищества.

В случае непринятия решения Общим собранием членов товарищества по отдельной статье целевых взносов настоящая приходно-расходная смета на целевые взносы в части данной статьи целевых взносов не приобретает юридическую силу и не подлежит исполнению собственниками земельных участков.